«Утверждаю»

Диулин Семён Алексеевич

____________(Диулин С.А.)

«___» ______________ 2025 г.

Техническое задание

на разработку «Интернет-магазин SemStore»

Москва, 2025

1. Введение

1.1. Настоящее техническое задание определяет цели, состав, функциональные и технические требования, этапы работ и порядок приемки программного обеспечения для интернет-магазина по продаже оригинальных товаров из Китая (включая кроссовки и одежду популярных брендов).

1.2. Работы выполняются на основании договора № ___ от ..____ (указывается при наличии).

2. Основание для разработки

2.1. Основанием для выполнения работ служит договор между Заказчиком и Исполнителем.

2.2. Наименование работы: «Разработка и внедрение веб-сервиса интернет-магазина товаров из Китая».

2.3. Исполнители: (указать организацию/фамилии).

2.4. Соисполнители: (при наличии).

3. Назначение разработки

3.1. Создать веб-приложение, обеспечивающее приём заказов на товары, управление профилями пользователей, публикацию и взаимодействие с постами (лайки/дизлайки) в режиме реального времени, уведомление заказов в Telegram, просмотр истории заказов и базовую административную функциональность.

4. Общее описание системы

4.1. Стек технологий (рекомендуемый, исходя из имеющегося кода):

- Backend: Java (Spring Boot), Spring MVC, Spring Data JPA, WebSocket (STOMP), Spring Security (рекомендуется).

- БД: PostgreSQL (рекомендуется) или другая реляционная СУБД.

- Frontend: Thymeleaf / HTML/CSS/JS (или SPA по согласованию).

- Внешние интеграции: Telegram Bot API для уведомлений.

4.2. Требования к надежности

Для обеспечения надежности необходимо проверять корректность получаемых

данных с датчиков.

4.3. Условия эксплуатации и требования к составу и параметрам технических средств

Для работы системы должен быть выделен ответственный оператор.

Требования к составу и параметрам технических средств уточняются на этапе

эскизного проектирования системы

5. Функциональные требования

5.1. Основные пользовательские функции:

5.1.1. Регистрация пользователя (имя, фамилия, email, пароль).

- При регистрации пароль должен сохраняться в БД в зашифрованном виде (BCrypt).

- Валидация уникальности email.

5.1.2. Аутентификация/авторизация (вход по email+паролю), сессии пользователя.

5.1.3. Просмотр профиля и истории заказов пользователя.

5.1.4. Оформление заказа (поля заказа: ссылка на товар, размер, цвет, дополнительные комментарии).

- При оформлении привязка заказа к текущему пользователю.

- Валидация входных данных (непустые поля, допустимые форматы).

5.1.5. Уведомления о новых заказах в Telegram (бот): чат id, формат сообщения (содержит id заказа, ссылку, размер, цвет, данные пользователя).

5.1.6. Просмотр общей ленты постов (/posts), создание нового поста (контент) через API.

5.1.7. Взаимодействие с постами: лайк/дизлайк.

Правила: пользователь может поставить либо like, либо dislike; повторное нажатие снимает реакцию; переключение между like/dislike корректно обновляет счётчики.

5.1.8. Реaltime-обновления ленты постов через WebSocket (STOMP): при создании/изменении поста сервер шлёт обновлённый объект поста всем подписчикам.

5.1.9. Публичные страницы: index, about, contact.

5.1.10. Административная часть (минимум): просмотр всех заказов, возможность пометить заказ как обработанный/отменённый (можно реализовать отдельно).

5.2. API (минимальный набор, на основе кода):

POST /api/order — создание заказа (json Order), возвращает статус.

POST /api/posts — создать пост (json с полем content).

POST /api/posts/{id}/like — поставить/снять лайк для поста.

POST /api/posts/{id}/dislike — поставить/снять дизлайк.

GET /posts — страница с лентой постов.

Остальные контроллеры: страницы /index, /about, /contact, /order, /profile, /login, /register.

5.3. Дополнительные функции (по согласованию):

- Каталог товаров (страницы товаров, категории, фильтры по бренду/размеру).

- Загрузка изображений товаров и постов.

- Поиск по товарам.

- Корзина и оформление нескольких товаров в одном заказе.

- Поддержка ролей (admin, user).

- Интеграция с платёжными сервисами (по согласованию).

6. Нефункциональные требования

6.1. Надёжность и устойчивость:

- Сохранение данных должно быть атомарным (транзакции на операциях записи).

- Обработка ошибок при отправке уведомлений в Telegram (логирование, повторные попытки по политике).

6.2. Безопасность:

- Пароли — хранить только в виде хэша (BCrypt). В текущем коде обнаружено несоответствие: при регистрации пароль сохраняется открытым; это необходимо исправить.

- CSRF-защита для форм (при использовании Spring Security — включить CSRF для форм; для API предусмотреть токен/заголовки).

- Валидация и экранирование входных данных (защита от XSS/SQL-инъекций).

- HTTPS обязательный для production.

6.3. Производительность:

Поддержка одновременной нагрузки — обязателен базовый стресс-тест (например, N одновременных пользователей/запросов; план значений по согласованию).

6.4. Совместимость и платформы:

- Backend должен запускаться на Linux (Ubuntu/CentOS) и macOS для разработки; Java 17+ (или версия по согласованию).

- СУБД: PostgreSQL 12+ (рекомендуется).

6.5. Логирование и мониторинг:

- Серверное логирование ошибок и ключевых операций (отправка сообщений в Telegram, создание заказов, сбои).

- Возможность выгрузки логов и просмотра базовых метрик (запросов, ошибок).

7. Требования к данным и форматам

7.1. Схема данных (минимум, поля):

- User: id, name, lastname, email (unique), password_hash, roles, created_at.

- Order: id, user_id, link, size, color, status (created/processing/completed/cancelled), created_at.

- Post: id, content, likes (int), dislikes (int), created_at.

- Like: id, user_id, post_id, created_at.

- Dislike: id, user_id, post_id, created_at.

7.2. Архивация: по согласованию — возможность архивировать старые заказы (например, старше 1 года).

8. Требования к интерфейсу пользователя

8.1. Интуитивно понятный UI (для стандартного пользователя).

8.2. Мобильная адаптивность основных страниц (каталог, карточка товара, корзина, профиль).

8.3. Для постов — отображение текущих значений лайков/дизлайков и индикатора «вы уже лайкнули/дизлайкнули».

9. Требования к программной документации

9.1. Поставляемая документация:

- Руководство пользователя (как оформлять заказы, создавать посты, управлять аккаунтом).

- Руководство администратора (управление заказами, просмотр логов, настройки Telegram).

- Техническая документация: описание архитектуры, описание API (эндпоинты, форматы), схема БД.

- Инструкция по развёртыванию (Docker Compose /  инструкции для CI).

9.2. Код должен сопровождаться комментариями и README для разработчиков.

10. Тестирование и контроль качества

10.1. Типы тестов:

- Unit-tests для бизнес-логики (репозитории, сервисы).

- Integration tests для API (включая контроль работы с БД и WebSocket).

- End-to-end тестирование ключевых сценариев: регистрация, вход, оформление заказа, получение уведомления в Telegram (в тестовой среде), публикация поста и реакция на него.

10.2. Тестовые данные и сценарии предоставляются Заказчиком/Исполнителем.

10.3. Период испытаний: после передачи функционального модуля Заказчик имеет право тестировать его в течение 7 рабочих дней; при выявлении дефектов — Исполнитель обязуется исправить их в разумные сроки.

11. Порядок контроля и приемки

11.1. Приёмка поэтапная: после завершения каждого этапа Исполнитель предоставляет демо и пакет документов.

11.2. Заказчик тестирует этап в течение 7 календарных дней и подписывает акт приёма либо предоставляет обоснованный отказ в письменной форме с перечнем замечаний.

11.3. После устранения замечаний этап принимается повторно.

| № этапа | Название этапа | Сроки (пример) | Результат / документ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализ требований и проектирование | 01.10.2025 — 14.10.2025 | Техническое задание, ER-схема, API спецификация |
| 2 | Разработка базового функционала (авторизация, CRUD заказов, Telegram) | 15.10.2025 — 31.10.2025 | Рабочая сборка, endpoints, документация |
| 3 | Лента постов + WebSocket + реакции | 01.11.2025 — 10.11.2025 | Рабочая реализация, тесты |
| 4 | UI-улучшения, валидация, безопасность, исправление замечаний | 11.11.2025 — 25.11.2025 | Финальная сборка |
| 5 | Тестирование и исправление багов | 26.11.2025 — 10.12.2025 | Отчёт о тестировании |
| 6 | Внедрение и передача Заказчику | 11.12.2025 — 20.12.2025 | Акт приёма-передачи, документация |

13. Требования к персоналу

13.1. Для эксплуатации системы выделяется ответственный администратор/оператор.

13.2. Поддержка и сопровождение — по договору на техническое обслуживание.

14. Поставляемые материалы

14.1. Исходный код (репозиторий).

14.2. Сборки (jar/war), Docker-образ (при необходимости).

14.3. Документация (пользовательская и техническая).

14.4. Тестовые сценарии и отчёт об испытаниях.

15. Риски и дополнительные замечания

15.1. Юридическая сторона: торговля оригинальными брендами требует подтверждения легальности поставок; Заказчик несёт ответственность за соблюдение прав интеллектуальной собственности.

15.2. Отправка сообщений в Telegram должна быть отказоустойчивой: логировать ошибки и предусмотреть перезапуск/повтор отправки по политики (например, 3 попытки с экспоненциальной задержкой).

16. Критерии приёмки

16.1. Функциональные:

- Регистрация/вход пользователей работают корректно (пароль хэшируется).

- Пользователь может создать заказ; заказ сохраняется в БД и отображается в профиле.

- Telegram-уведомления о новых заказах доставляются в тестовый чат (или логируются в отсутствие доступного чат id).

- Создание постов и реакций работает, счётчики корректно обновляются; WebSocket-уведомления приходят подписчикам.

16.2. Нефункциональные:

- Отсутствие критических уязвимостей (пароли, XSS, CSRF).

- Корректное логирование и обработка ошибок.

16.3. Документация присутствует и соответствует объёму работ.

18. Подписи сторон

Руководитель работ (Исполнителя): ____________________ / Ф.И.О. / Дата

Представитель Заказчика: ____________________ / Ф.И.О. / Дата

📝 Контрольные вопросы и ответы

1. Какие процедуры выполняются при заключении договора?

- Определение целей разработки.

- Согласование сроков и бюджета.

- Распределение обязанностей сторон.

- Определение порядка финансирования.

- Установление формы отчетности и приемки работ.

- Подписание договора (официальное утверждение).

2. Этапы разработки программного обеспечения.

- Заключение договора.

- Постановка задачи.

- Предпроектные исследования.

- Разработка технического задания.

- Проектирование.

- Реализация (кодирование, тестирование).

- Внедрение и сопровождение.

3. Постановка задачи и предпроектные исследования.

- Постановка задачи: определение цели, функций, исходных данных и ожидаемого результата работы ПО.

- Предпроектные исследования: анализ существующих решений, выявление требований заказчика, оценка условий эксплуатации и ресурсов.

4. Функциональные и эксплуатационные требования к программному продукту.

- Функциональные: что делает программа (функции, алгоритмы, работа с данными).

- Эксплуатационные: как работает программа (надежность, производительность, интерфейс, совместимость, защита данных).

5. Правила разработки технического задания.

- Использовать ГОСТ 19.106-78.

- Четко и однозначно формулировать требования.

- Указывать все обязательные разделы.

- Заполнять разделы в полном объеме или писать «Требования не предъявляются».

- Обеспечить согласование и утверждение ТЗ заказчиком.

6. Основные разделы технического задания.

- Введение.

- Основания для разработки.

- Назначение разработки.

- Требования к программе/системе.

- Технико-экономические показатели.

- Стадии и этапы разработки.

- Порядок контроля и приемки.

- Приложения.